АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕРМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Бикинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2015 № 60

с.  Лермонтовка

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края на 2016 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  постановлением Правительства Хабаровского края  от 05.05.2014 № 138-пр «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр»,  администрация Лермонтовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района на 2016 год,  согласно приложений.

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов и разместить на официальном сайте администрации Лермонтовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального   опубликования.

Глава сельского поселения                                                             С.А. Королев

| Приложение 1 к постановлению администрации Лермонтовского сельского поселения от 24.09.2015 № 60 |
| --- |
| Краткосрочный план |
| реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лермонтовского сельского поселения, на 2014-2043 годы |
| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД, всего | Плановая дата завершения работ | Вид услуги и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сметная стоимость работ | Источники финансирования |
|  |  |  |  | Наименование работ | Ед. изм. | Кол - во |  | федеральный бюджет | Государственная корпарация -Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства | краевой бюджет | местный бюджет | собственники помещений в многоквартирном доме |
|  |  | кв.м. |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ул. Южный городок, 5 | 3024,5 | IV квартал 2016г. | Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, водоотведения | м2 | 1312/100 | 1000000 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Южный городок, 6 | 3959,3 | IV квартал 2016г. | Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, ремонт фасада | м2 | 3959 | 2700000 |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Южный городок, 7 | 4631 | IV квартал 2016г. | Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, теплоснабжения | м2 | 1312/100 | 3200000 |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Южный городок, 8 | 3616 | IV квартал 2016г. | Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, ремонт фасада | м2 | 3959 | 2700000 |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Южный городок, 336 | 3959,3 | IV квартал 2016г. | Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, ремонт фасада | м2 | 1174/100 | 2700000 |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Южный городок, 324 | 519,6 | IV квартал 2016г. | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | м2 | 316/100 | 172714,24 |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Южный городок, 335 | 3729,2 | IV квартал 2016г. | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | м2 | 1312/100 | 717038,80 |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Вокзальная, 2а | 886,2 | IV квартал 2016г. | Ремонт фасада | м2 | 120/100 | 18095,30 |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Вокзальная, 2б | 886,2 | IV квартал 2016г. | Ремонт фасада | м2 | 120/100 | 18095,30 |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Восточный городок, 362 | 3473,5 | IV квартал 2016г. | Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, теплоснабжения с установкой прибора учета, систем холодного водоснабжения с установкой прибора учета, водоотведения. | м2 | 1174/100 | 1950793,70 |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Восточный городок, 186 | 3472,5 | IV квартал 2016г. | Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, теплоснабжения с установкой прибора учета, систем холодного водоснабжения с установкой прибора учета, водоотведения. | м2 | 1174/100 | 1846166,64 |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Восточный городок, 376 | 3745,0 | IV квартал 2016г. | Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, теплоснабжения с установкой прибора учета, систем холодного водоснабжения с установкой прибора учета, водоотведения. | м2 | 1312/100 | 1948956,44 |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Восточный городок, 387 | 3035,0 | IV квартал 2016г. | Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, теплоснабжения с установкой прибора учета, систем холодного водоснабжения с установкой прибора учета, водоотведения. | м2 | 1384/100 | 2053257,82 |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Восточный городок, 388 | 3035,0 | IV квартал 2016г. | Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, теплоснабжения с установкой прибора учета, систем холодного водоснабжения с установкой прибора учета, водоотведения. | м2 | 1384/100 | 2053257,82 |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Восточный городок, 439 | 2944,0 | IV квартал 2016г. | Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, теплоснабжения с установкой прибора учета, систем холодного водоснабжения с установкой прибора учета, водоотведения. | м2 | 787,6 162 | 1791008,72 |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Восточный городок, 759 | 3551,7 | IV квартал 2016г. | Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, теплоснабжения с установкой прибора учета, систем холодного водоснабжения с установкой прибора учета, водоотведения. | м2 | 1072/100 | 2238081,22 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 48468,0 | х | х | х | х | 27107466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к  краткосрочному плану реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества

многоквартирных  домах расположенных на территории Лермонтовского сельского поселения, на 2014-2043 годы

Перечень

Перечень многоквартирных домов на территории  Лермонтовского сельского поселения в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Пло щадь поме ще ний МКД | Количество жите лей, зарегистрированных в МКД на дату подачи заявки | Вид ремонта | Стоимость услуги и (или) работ по капитальному ремонту | Способ формирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Удельная стоимостькапитального ремонта 1кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | собственни ков помещений вмногоквартирном доме 15% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета | Государственной корпара ции –Фонда содействияреформированию жи-лищно-коммунального хозяйст-ва | крае вого бюд жета | местного бюд жета 20% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м. | кв.м. | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ул. Южный городок, 5 | 1980 | 2010 | кирпич | 5 | 5 | 3024,5 | 2649,1 | 88 | КР | 1000000 |  |  |  |  |  | СЧ | 330,6 | 4кв. 2016 |
| 2 | ул. Южный городок, 6 | 1983 | 2010 | ж/б панели | 5 | 5 | 3959,3 | 3473,3 | 124 | КР | 2700000 |  |  |  |  |  | СЧ | 777,4 | 4кв. 2016 |
| 3 | ул. Южный городок, 7 | 1985 | 2010 | ж/б панели | 5 | 4 | 4631 | 4030,2 | 134 | КР | 3200000 |  |  |  |  |  | СЧ | 794,0 | 4кв. 2016 |
| 4 | ул. Южный городок, 8 | 1993 | 2010 | ж/б панели | 5 | 3 | 3616 | 3263,5 | 121 | КР | 2700000 |  |  |  |  |  | СЧ | 827,3 | 4кв. 2016 |
| 5 | ул. Южный городок, 336 | 1986 | 2010 | ж/б панели | 5 | 5 | 3959,3 | 3473,3 | 137 | КР | 2700000 |  |  |  |  |  | СЧ | 777,4 | 4кв. 2016 |
| 6 | ул. Южный городок, 324 | 1974 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 519,6 | 480,8 | 25 | КР | 172714,24 |  |  |  |  |  | СЧ | 359,2 | 1кв. 2017 |
| 7 | ул. Южный городок, 335 | 1970 | 2010 | ж/б панели | 5 | 4 | 3729,2 | 3368,2 | 170 | КР | 717038,8 |  |  |  |  |  | СЧ | 212,9 | 2кв. 2017 |
| 8 | ул. Вокзальная, 2а | 1998 | 2010 | ж/б панели | 2 | 2 | 886,2 | 530,8 | 48 | КР | 18095,3 |  |  |  |  |  | СЧ | 34,1 | 3кв. 2017 |
| 9 | ул. Вокзальная, 2б | 1998 | 2010 | ж/б панели | 2 | 2 | 886,2 | 530,8 | 50 | КР | 18095,3 |  |  |  |  |  | СЧ | 34,1 | 4кв. 2017 |
| 10 | ул. Восточный городок, 362 | 1968 | 0 | кирпич | 5 | 4 | 3473,5 | 2121,5 | 99 | КР | 1950793,70 |  |  |  |  |  | РО | 561,62 | 2015 |
| 11 | ул. Восточный городок, 186 | 1975 | 0 | кирпич | 5 | 4 | 3472,5 | 2120,5 | 117 | КР | 1846166,64 |  |  |  |  |  | РО | 531,65 | 2015 |
| 12 | ул. Восточный городок, 376 | 1970 | 0 | панели | 5 | 4 | 3745,0 | 2215,5 | 168 | КР | 1948956,44 |  |  |  |  |  | РО | 520,42 | 2015 |
| 13 | ул. Восточный городок, 387 | 1976 | 0 | кирпич | 5 | 4 | 3035,0 | 1834,0 | 129 | КР | 2053257,82 |  |  |  |  |  | РО | 676,53 | 2015 |
| 14 | ул. Восточный городок, 388 | 1977 | 0 | кирпич | 5 | 4 | 3035,0 | 1834,0 | 123 | КР | 2053257,82 |  |  |  |  |  | РО | 676,53 | 2015 |
| 15 | ул. Восточный городок, 439 | 1989 | 0 | панели | 5 | 3 | 2944,0 | 1635,0 | 128 | КР | 1791008,72 |  |  |  |  |  | РО | 608,36 | 2015 |
| 16 | ул. Восточный городок, 759 | 1986 | 0 | панели | 5 | 5 | 3551,7 | 2089,4 | 189 | КР | 2238081,22 |  |  |  |  |  | РО | 630,14 | 2015 |
| ВСЕГО: | х | х | х | х | х | 48468,0 | 35649,9 | 1850,0 | х | 27107466,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | х | х | х |

Приложение 3

к  краткосрочному плану реализации

региональной Программы капитального

ремонта общего имущества многоквартирных  домах расположенных на территории Лермонтовского сельского поселения,  на 2014-2043 годы

РЕЕСТР

многоквартирных домов на территории  Лермонтовского сельского поселения,

в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта всего | Установка коллективных (робщедомовых) ПУ и УУ <*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования <**> | Ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу многоквартирном доме | Ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома (отмостки) | Разработка проектно-сметнойдокументации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснаб жения | газоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | кв.м | руб | ед. | руб | кв.м | руб | кв.м | руб | куб.м | руб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | ул. Южный городок, 5 | 1000000,00 | 0 | 500000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ул. Южный городок, 6 | 2700000,00 | 0 | 700000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3959 | 2000000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ул. Южный городок, 7 | 3200000,00 | 0 | 700000,00 | 2500000, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ул. Южный городок, 8 | 2700000,00 | 0 | 700000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616 | 2000000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ул. Южный городок, 336 | 2700000,00 | 0 | 700000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3959 | 2000000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ул. Южный городок, 324 | 172714,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172714,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ул. Южный городок, 335 | 717038,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717038,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ул. Вокзальная, 2а | 18095,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 18095,30 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ул. Вокзальная, 2б | 18095,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 18095,30 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ул. Восточный городок, 362 | 1950793,70 | 20000 | 437743,38 | 632294,7061 | 0 | 0 | 128518,52 | 628234,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 104002,38 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ул. Восточный городок, 186 | 1846166,64 | 20000 | 433739,41 | 642541,29 | 0 | 0 | 127352,26 | 622533,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ул. Восточный городок, 376 | 1948956,44 | 20000 | 433969,40 | 715097,38 | 0 | 0 | 132231,60 | 647658,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ул. Восточный городок, 387 | 2053257,82 | 20000 | 434182,14 | 756403,06 | 0 | 0 | 142471,94 | 700200,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ул. Восточный городок, 388 | 2053257,82 | 20000 | 434182,14 | 756403,06 | 0 | 0 | 142471,94 | 700200,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ул. Восточный городок, 439 | 1791008,72 | 20000 | 347087,73 | 510759,35 | 0 | 0 | 214674,60 | 698487,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ул. Восточный городок, 759 | 2238081,22 | 20000 | 434510,28 | 605752,91 | 0 | 0 | 417379,62 | 760438,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 27107466,00 | 140000 | 6255414,47 | 7119251,76 | 0 | 0 | 2194853,51 | 5257753,26 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11919 | 6140192,98 | 0 | 0,00 | 0 |