АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕРМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Бикинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2016 №  7

с.  Лермонтовка

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края на 2016 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  постановлением Правительства Хабаровского края  от 05.05.2014 № 138-пр «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр»,  администрация Лермонтовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района на 2016 год,  согласно приложений.

2. Постановление администрации Лермонтовского сельского поселения от 24.09.2015 № 60 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края на 2016 год» считать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов и разместить на официальном сайте администрации Лермонтовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального   опубликования.

Глава сельского поселения                                                             С.А. Королев

Приложение 1 к постановлению администрации Лермонтовского сельского поселения от 25.01.2016 № 7

Краткосрочный план реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лермонтовского сельского поселения, на 2014-2043 годы.

| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД, всего | Плановая дата завершения работ | Вид услуги и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сметная стоимость работ | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  | федеральный бюджет | Государственная корпо-рация -Фонда содействия реформированию жилищ-но-коммунального хозяйства 41,92% | краевой бюджет 33,08% | местный бюджет 10% | Средства собственников |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация ЛСП 15% | Министерство обороны РФ 15% | собственники по-мещений в много-квартирном доме 15% |
|  |  | кв.м |  |  |  |  | руб. | руб | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ул. Восто-чный горо-док, 362 | 3473,5 | II - III квар-тал 2016г. | Ремонт кро-вли (кровля плоская, де-монтаж ста-рой и мон-таж новой, частичное восстановление кирпич-ной кладки (5 кв.м), ре-монт перек-рытия (при-мерно 2 плиты), не-обходимость организо-ванного во-достока). Устройство отмостки. (с разборкой существую-щей старой отмостки) | м² | 883,65 162,8 | 3092848,00 |  | 1296521,882 | 1023114,118 | 309284,80 | 354517,4 | 109409,8 | 0 |
| 2. | ул. Восточный горо-док, 186 | 3472,5 | II - III квар-тал 2016г | Ремонт кро-вли (кровля плоская, де-монтаж ста-рой и мон-таж новой, необходимость органи-зованного водостока). Устройство отмостки. (с разборкой существующей старой отмостки) | м² | 883,65 162,8 | 2935579,00 |  | 1230594,717 | 971089,5332 | 293557,90 | 332214,67 | 57943,78 | 50178,4 |
| 3. | ул. Восточный горо-док, 376 | 3745,0 | II - III квар-тал 2016г | Устройство отмостки (с разборкой старой су-ществую-щей) | м² | 906,4 171 | 530863,00 |  | 222537,7696 | 175609,4804 | 53086,30 | 54109,48 | 14203,15 | 11316,82 |
| 4. | ул. Восточный горо-док, 387 | 3035,0 | II - III квар-тал 2016г | Ремонт кро-вли (кровля плоская, де-монтаж ста-рой и мон-таж новой, необходимость органи-зованного водостока). Устройство отмостки. (с разборкой существующей старой отмостки) | м² | 915,7 166 | 2895122,00 |  | 1213635,142 | 957706,3576 | 289512,20 | 266771,35 | 67193,21 | 100303,74 |
| 5. | ул. Восточный горо-док, 388 | 3035,0 | II - III квар-тал 2016г | Ремонт кро-вли (кровля плоская, де-монтаж ста-рой и мон-таж новой, необходимость органи-зованного водостока). Устройство отмостки. (с разборкой существующей старой отмостки) | м² | 915,7 166 | 2897929,00 |  | 1214811,837 | 958634,9132 | 289792,90 | 231524 | 107132,66 | 96032,69 |
| 6. | ул. Восточный горо-док, 439 | 2944,0 | II - III квартал 2016г | Ремонт кро-вли (кровля плоская, де-монтаж ста-рой и мон-таж новой, необходимость органи-зованного водостока). Устройство отмостки. (разборка существующей старой отмостки) | м² | 787,6 162 | 1648382,00 |  | 691001,7344 | 545284,7656 | 164838,20 | 150101,31 | 42111,01 | 55044,98 |
| 7. | ул. Восточный горо-док, 759 | 3551,7 | II - III квар-тал 2016г | Устройство отмостки (с разборкой старой су-ществую-щей) | м² | 944,2 184,8 | 600786,00 |  | 251849,4912 | 198740,0088 | 60090,60 | 45669,17 | 18844,66 | 25604,07 |
| ВСЕГО: | 23256,7 | х | х | х | х | 14601509,00 | 0,00 | 6120940,57 | 4830179,18 | 1460162,90 | 1434907,38 | 416838,27 | 338480,70 |

Приложение 2

к  краткосрочному плану реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества многокварных

домах расположенных на территории Лермонтовского сельского поселения, на 2014-2043 годы

Перечень

Перечень многоквартирных домов на территории  Лермонтовского сельского поселения в которых планируется проведение капитального ремонта общего  имущества

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату подачи заявки | Вид ремонта | Стоимость услуги и (или) работ по капитальному ремонту | Способ формирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Удельная стоимостькапитального ремонта 1кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | собственников помещений вмногоквартирном доме 15% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета | Государственной корпорации -Фонда содействия реформированию жилищ-но-коммунального хозяйства 41,92% | краевого бюджета 33,08% | местного бюджета 10% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м. | кв.м. | чел. |  | руб. | руб | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | ул. Восточный городок, 362 | 1968 | 0 | кирпич | 5 | 4 | 3473,5 | 2121,5 | 99 | КР | 3092848,00 | 0 | 1296521,88 | 1023114,12 | 309284,80 | 463927,20 | СС | 890,41 | 2016 |
| 2. | ул. Восточный городок, 186 | 1975 | 0 | кирпич | 5 | 4 | 3472,5 | 2120,5 | 117 | КР | 2935579,00 | 0 | 1230594,72 | 971089,53 | 293557,90 | 440336,85 | СС | 845,38 | 2016 |
| 3. | ул. Восточный городок, 376 | 1970 | 0 | панели | 5 | 4 | 3745,0 | 2215,5 | 168 | КР | 530863,00 | 0 | 222537,77 | 175609,48 | 53086,30 | 79629,45 | РО | 141,75 | 2016 |
| 4. | ул. Восточный городок, 387 | 1976 | 0 | кирпич | 5 | 4 | 3035,0 | 1834,0 | 129 | КР | 2895122,00 | 0 | 1213635,14 | 957706,36 | 289512,20 | 434268,30 | СС | 953,91 | 2016 |
| 5. | ул. Восточный городок, 388 | 1977 | 0 | кирпич | 5 | 4 | 3035,0 | 1834,0 | 123 | КР | 2897929,00 | 0 | 1214811,84 | 958634,91 | 289792,90 | 434689,35 | РО | 954,84 | 2016 |
| 6. | ул. Восточный городок, 439 | 1989 | 0 | панели | 5 | 3 | 2944,0 | 1635,0 | 128 | КР | 1648382,00 | 0 | 691001,73 | 545284,77 | 164838,20 | 247257,30 | РО | 559,91 | 2016 |
| 7. | ул. Восточный городок, 759 | 1986 | 0 | панели | 5 | 5 | 3551,7 | 2089,4 | 189 | КР | 600786,00 | 0 | 251837,49 | 198740,01 | 60090,60 | 90117,90 | РО | 169,15 | 2016 |
| ВСЕГО: | х | х | х | х | х | 23256,7 | 13849,9 | 953 | х | 14601509,00 | 0 | 6120940,6 | 4830179,2 | 1460162,90 | 2190226,35 | х | х | х |

Приложение 3

к  краткосрочному плану реализации

региональной Программы капитального

ремонта общего имущества многоквартирных  домах расположенных на территории Лермонтовского сельского поселения,  на 2014-2043 годы

РЕЕСТР

многоквартирных домов на территории  Лермонтовского сельского поселения,

в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества