проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕРМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Бикинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лермонтовка

Об утверждении муниципальной

программы «Осуществление дорожной

деятельности на территории Лермонтовского

сельского поселения на 2017-2019 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», закона Российской Федерации от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016г. № 257-ФЗ) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» и Уставом Лермонтовского сельского поселения, администрация Лермонтовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Осуществление дорожной деятельности на территории Лермонтовского сельского поселения на 2017-2019 годы».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление опубликовать в Сборнике нормативных правовых актов и разместить на официальном сайте Администрации Лермонтовского сельского поселения.

Глава сельского поселения С.А. Королев

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Осуществление дорожной деятельности на территории Лермонтовского сельского поселения на 2017-2019 годы»**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы ««Осуществление дорожной деятельности на территории Лермонтовского сельского поселения

на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Осуществление дорожной деятельности на территории Лермонтовского сельского поселения на 2017-2019 годы» |
| Нормативный правовой акт, в соответствии с которым разработана программа | Постановление Администрации Лермонтовского сельского поселения от------- Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности на территории Лермонтовского сельского поселения на 2017-2019 годы» |
| Заказчик программы | Администрация Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края |
| Основные разработчики  программы | Администрация Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края |
| Цели и задачи программы | Цели:  - Приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.  - обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения;  - сокращение дорожно-транспортных происшествий;  - приоритетное финансирование модернизации, ремонта и содержания существующей сети авто-дорог местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния  Задачи:  - повышение безопасности дорожного движения и профилактика возникновения "очагов аварийности";  - совершенствование технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |
| Срок реализации программы | 2017-2019 годы |
| Основные мероприятия программы | 2017-2019 годы:  - Организация выполнения работ по модернизации, содержанию, ремонту автомобильных дорог, тротуаров местного значения;  - обеспечение безопасности дорожного движения транспорта |
| Объемы и источники  финансирования | Местный бюджет.  Общий объем финансирования программы  на 2017 год составляет 2026,95 тыс. рублей, в т. ч.   * средства бюджета поселения – 2026,95 тыс. руб.(в т. ч. резерв на 2017 год – 405,39 тыс. рублей.), 1611,56 тыс. рублей – содержание улично-дорожной сети, нанесение дорожной разметки на пешеходный переход – 10 тыс. рублей.   на 2018 год составляет 2073,65 тыс. рублей, в т. ч.   * средства бюджета поселения – 2073,65 тыс. руб. (в т. ч. резерв на 2018 год – 414,73 тыс. руб., 1643,92 тыс. рублей – содержание улично-дорожной сети, приобретение дорожных знаков – 15 тыс. рублей).   на 2019 год составляет: 2211,6 тыс. рублей, в т. ч.  средства бюджета поселения – 2211,6 тыс. руб. (в т. ч. резерв на 2019 год – 442,32 тыс. руб., 1769,28 тыс. рублей – содержание улично-дорожной сети |
| Организация контроля | Контроль за ходом реализации программы возлагается на администрацию Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края |
| Ожидаемые результаты  реализации программы | 2017-2019 годы:  - Приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам;  - ликвидация имеющихся на территории Лермонтовского сельского поселения очагов аварийности;  - повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий, их последствий;  - улучшение экологической обстановки на территории Лермонтовского сельского поселения.  - визуальное ориентирование участников дорожного движения;  - регулирование скоростного режима транспортных средств;  - препятствие выхода граждан на проезжую часть;  **Последствия не реализации мероприятий:**  - увеличение очагов аварийности  - отсутствие дорожных знаков дезинформирует участников дорожного движения, повышен риск ДТП;  - нарушение скоростного режима транспортными средствами; |

1. **Обоснование программы**

Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности на территории Лермонтовского сельского поселения на 2017-2019 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В Лермонтовского сельском поселении протяженность улично-дорожная сеть составляет 54 проезда, общей протяженностью 50,7 км, в том числе дорог находящихся в Федеральной и краевой собственности 8,3 км, муниципальные дороги местного значения 42,2 км из них 2,8 км дороги с усовершенствованным покрытием, 39,6 км дороги с гравийным покрытием.

Вопросы ремонта дорог неоднократно поднимались на сходах граждан. Постановлением Администрации Лермонтовского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности на территории Лермонтовского сельского поселения на 2017-2019 годы», утверждена муниципальная программа, направленная на безопасность дорожного движения.

В 2016 году на содержание дорог было запланировано и израсходовано 6680,16 рублей в том числе, средства краевого бюджета – 3232,71 тыс. руб., средства бюджета муниципального района – 584,08 тыс. руб., средства местного бюджета – 2863,37 тыс. руб.:

- проведена модернизация пешеходного перехода вблизи МБОУ СОШ Лермонтовского сельского поселения – 483,136 тыс. руб.

- проведены работы по асфальтированию придомовой территории дома по ул. Пролетарская,6 – 297,143 тыс. руб.

- приобретена УДМ на базе трактора Беларус 82.1 с быстросменным навесным оборудованием и прицепом за счет краевой программы и софинансирования местного бюджета – 3800 тыс. руб.

- на содержание улично-дорожной сети – 2099,88 тыс. руб

В 2017-2019 годах для приведения улично-дорожной сети Лермонтовского сельского поселения в соответствие действующим нормативам и правилам безопасности дорожного движения требуется реконструкция и ремонт автодорог поселения, что позволит создать более безопасные условия дорожного движения для общественного и личного автотранспорта, а также улучшит внешний вид населенного пункта.

**2. Цели, задачи и сроки реализации программы**

1. Целью программы являются:

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности;

-обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения;

- проведение необходимого комплекса модернизации, ремонтно-восстановительных работ на улично-дорожной сети Лермонтовского сельского поселения, организация качественного освещения улиц;

- дальнейшее совершенствование системы организации дорожного движения, профилактика и устранение мест концентрации ДТП на улично-дорожной сети Лермонтовского сельского поселения.

2. Условием достижения цели данной программы является решение следующих задач:

- предупреждение и профилактика опасного поведения участников дорожного движения;

- дальнейшее формирование эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

- повышение безопасности дорожного движения и профилактика возникновения "очагов аварийности";

- совершенствование технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

3. Реализация мероприятий программы рассчитана на три года.

**3. Перечень программных мероприятий**

Цель программы предполагается достичь на основе реализации комплекса следующих мероприятий:

- проектно-сметные работы на реконструкцию автодорог и восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на улично-дорожной сети Лермонтовского сельского поселения;

- реконструкция и восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на улично-дорожной сети Лермонтовского сельского поселения;

- осуществление в установленном порядке строительного контроля;

- отсыпка уличных дорог отсевом с долевым участием населения;

- работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении дорог общего пользования.

**4. Механизм реализации программы**

Программа включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение необходимого уровня защищенности участников дорожного движения от травматизма.

Реализация программы осуществляется заказчиком, который в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, действующим федеральным законодательством, распоряжениями и постановлениями Правительства РФ, законами Хабаровского края, нормативно-правовыми актами Совета депутатов и Администрации Лермонтовского сельского поселения.

Заказчик и координатор программы - Администрация Лермонтовского сельского поселения, которая осуществляет общее руководство, нормативное обеспечение и контроль за исполнением программы, а также организует и координирует всю работу по реализации программных мероприятий, обеспечивает подготовку промежуточных отчетов и предложений по объемам, срокам и условиям предоставления средств бюджета Лермонтовского сельского поселения, организует информационно-разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы.

Контроль за целевым исполнением бюджетных средств проводит Администрация Лермонтовского сельского поселения.

Участники программы: Администрация Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района Хабаровского края, а также подрядные организации различных организационно-правовых форм собственности, определяемые на конкурсной основе в соответствии с законодательством.

Механизм реализации программы предусматривает разработку рабочих документов и осуществление мероприятий:

- по изготовлению проектно-сметной документации на восстановление и ремонт дорог на территории Лермонтовского сельского поселения;

- формирование расходной части бюджета по дорожному хозяйству и благоустройству;

- проведение аукционов на выполнение работ;

- заключение договоров заказчиками с исполнителями по итогам конкурсов.

1. **Организация управления программой**

**и контроль за ходом ее реализации**

Программа реализуется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Хабаровского края. Цели, задачи и основные мероприятия Программы определены в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации и Дальнего Востока на ближайший период.

Корректировка мероприятий, объемов и источников финансирования Программы с учетом социально-экономической ситуации осуществляется Администрацией Лермонтовского сельского поселения.

Контроль за выполнением мероприятий и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляет Администрация Лермонтовского сельского поселения.

**6. Ресурсное обеспечение программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Организация выполнения работ по модернизации, содержанию, ремонту автомобильных дорог, тротуаров местного значения, дворовых территорий, а также обеспечение безопасности дорожного движения транспорта\*  Средства краевого бюджета | **-** | **-** |  |
| 2. | Средства бюджета поселения\* | **2026,95** | **2073,65** | **2211,6** |
| 3. | Итого (тыс. руб.) | **2026,95** | **2073,65** | **2211,6** |

\* Сумма подлежит корректировке исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете на очередной финансовый год