АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕРМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Бикинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2014 № 14

с.Лермонтовка

О противопаводковых мероприятиях

в селе Лермонтовка на 2014 год

В связи с наступлением периода вскрытия рек и возможным образова-нием весеннего паводка с подтоплением населенного пункта и сельскохо-зяйственных угодий, в целях защиты населения, объектов экономики и снижения ущерба от возможного паводка, а также от наводнений в резуль-тате проливных дождей в летний и осенний периоды, администрация Лермонтовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать:

1.1. Руководителям объектов экономики села разработать и осуществить комплекс неотложных мер по защите объектов экономики в зонах затоп-ления, обратив особое внимание на обеспечение безопасности людей.

1.2. Подготовить план противопаводковых мероприятий с админист-рацией села в срок до 15.04.2014 г.

1.3. Согласовать с заведующей амбулаторией  с.Лермонтовка (Ткаченко О.Н.) подготовку медицинских работников, необходимых медицинских препаратов, перевязочный материал, санитарный автомобиль для оказания населению первой медицинской помощи в местах отселения.

1.4. Согласовать с начальником ОВД «Бикинский» (Залуцкий Е.А.) организацию охраны общественного порядка и материальных ценностей в районах затопления и в местах размещения эвакуируемого населения.

1.5. Согласовать с директором «Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа» (Аксюта Е.Ф.), муниципального казенного учреждения культуры «Кино-досуговый информационный центр» (Бреус И.Л.), спортивного зала (Марков А.В.) спланировать размещение людей в своих зданиях в случаях эвакуации из зон затопления.

1.6. Директору ООО «Лермонтовское жилищно-эксплуатационное управление» (Крючек В.П.) спланировать обеспечение населения в местах отселения питьевой водой и подготовить технику для проведения аварийно-спасательных работ.

2

1.7. Помощнику санитарного врача (Свистильник Л.Н.) организовать систематический лабораторный контроль за качеством питьевой воды, соблюдением санитарных норм в период паводков.

1.8. Начальнику водоканализационного хозяйства (Крысанов Н.И.) обеспечить накопление необходимого запаса регентов для обработки и обеззараживания воды с последующим лабораторным контролем.

2. Заместителю главы сельского поселения (Филиппову А.В.) согласовать вопросы о выделении транспортных средств для проведения эвакуации населения и проведения аварийно-спасательных работ в КГУСП «Лермонтовское»,  Управлением образования.

3. Главному специалисту (Самулиной Г.Д.) предусмотреть финансовые средства для предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных прохождением паводковых вод.

4. Утвердить план мероприятий по подготовке к паводкам (приложение № 1).

5. Определить прогнозируемую схему затапливаемых участков села (приложение № 2).

6. Утвердить план отселения людей и вывоза материальных ценностей из зон затопления (приложение № 3).

7. Создать  оперативную группу по отслеживанию паводковой обстановки в составе:

Начальник группы

- Филиппов А.В., заместитель главы сельского поселения

Члены группы

- Кузнецова Л.В., специалист 1 категории администрации

- Свистильник Л.Н., помощник санитарного врача (по согласованию)

- Аксюта М.С., начальник метеорологической станции с. Лермонтовка (по

согласованию)

8. Считать утратившим силу постановление главы Лермонтовского сельского поселения от 12.04.2011 № 17 «О противопаводковых мероприятиях в селе Лермонтовка на 2011 год».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Филиппова А.В.

Глава сельского поселения                                                           С.А.Королев

Приложение № 1

к постановлению

администрации

сельского поселения

от  11.02.2014 № 14

ПЛАН

мероприятий по подготовке к паводкам

| № пп | Проводимые мероприятия | Ответственный за выполнение | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издать постановление «О противопа-водковых мероприятиях в селе Лер-монтовка на 2014 год» | специалист Кузнецова Л.В. | до 11.02.2014 |
| 2. | Провести заседание комиссии по чре-звычайным ситуациям «О мерах по защите населения и обеспечения устой-чивой работы объектов жизнеобеспече- ния в период возможного паводка» | Председатель комиссии по КЧС и ПБ Филиппов А.В. | до 11.02.2014 |
| 3. | Определить территории возможных затоплений Лермонтовского сельского поселения | Председатель комиссии по КЧС и ПБ Филиппов А.В. | до 11.02.2014 |
| 4. | Проверить и согласовать готовность сил и средств, выделенных для эвакуа-ции населения и материальных ценнос-тей из возможных зон затоплений | Председатель комиссии по КЧС и ПБ Филиппов А.В. | до 11.02.2014 |
| 5. | Очистить придорожные кюветы от мусора и завалов: - на жилмассивах села, попадающих в прогнозируемую зону затопления | администрация села, Руководители предп-риятий и организаций Директор ООО «ЛЖЭУ» | до 20.04.2014 |
| 6. | Довести до населения порядок опове-щения о возможной угрозе наводнения, порядок действий при эвакуации | Председатель комиссии по КЧС и ПБ Филиппов А.В. | до 25.04.2014 |
| 7. | Проверить и согласовать готовность формирований и техники, предназначе-нных для проведения аварийно-спаса-тельных и восстановительных работ в условиях паводка | Председатель комиссии по КЧС и ПБ Филиппов А.В. | до 25.04.2014 |
| 8. | Подготовить медицинских работников, необходимые медицинские препараты, перевязочный материал для оказания населению первой помощи в местах отселения | заведующая амбулаторией с. Лермонтовка Ткаченко О.Н. | до 25.04.2014 |
| 9. | В период паводка организовать кругло-суточное дежурство членов комиссии по чрезвычайным ситуациям | Председатель ко-миссии по КЧС и ПБ Филиппов А.В. | по мере необходи-мости |

Глава сельского поселения                                                   С.А.Королев

Приложение № 3

к постановлению

администрации

сельского поселения

от  11.02.2014 №  14

ПЛАН

отселения населения и вывоза материальных ценностей из зон затопления

| № пп | Наименование мероприятий | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отселение населения | Маршруты отселения и места размещения: - с ул. Питько, Степная, Леспромхозная, Централь- ная, пер. Проходной – по ул. Центральная в ДК Центральной Усадьбы – 100 ч., по ул. Пролетарс- кая – средней школе – 300 ч.; - с ул. Молодежная, Поселковая, Дальневосточная – по ул. Поселковая, пролетарская – в средней шко- ле – 100 ч., в спортивном зале – 100 ч. Транспорт для вывоза населения: - с Центральной Усадьбы – автобус ПАЗ -2 ед. ( 1 ед. –средняя школа, 1 ед. – детский дом № 2; - с Дальнего Востока – автомобиль - 1 ед. КГУСП «Лермонтовское» |
| 2. | Вывоз материальных ценностей | Маршруты вывоза и места размещения: - с Центральной Усадьбы – по ул.Центральная, Пролетарская в районе сельхозхимии; - с Дальнего Востока – по ул. Поселковая, Пролета- рская в районе сельхозхимии. Транспорт для вывоза: - с объектов экономики – силами организаций и предприятий; - с жилых массивов – с Центральной Усадьбы грузовой автомобиль – 1 ед. коррекционная школа - с Дальнего Востока – грузовой автомобиль – 1 ед. КГУСП «Лермонтовское» |

Глава сельского поселения                                                   С.А.Королев